## Slide 1: Проект с ИИ «Название проекта»
Состав команды:
ФИО1
ФИО2
ФИО3

## Slide 2
Задание 1. Команда проекта
Иван Петров,
аналитик
Product Owner
Иван Петров
Data Scientist
Доменный специалист
Название
Что за проект?
Почему выбрали проект?
Какой есть опыт ы проекте?

## Slide 3: Задание 2. Цели проекта
Оцените сложность задачи по модели Кеневин и поставьте цель проекта
Вариант 1 – цели как часть каскадного документа
Вариант 2 – Цели по SMARTER
Вариант 3 – Цели по OKR
Вариант 4 – Цели по ТРИЗ (ИКР)

## Slide 4: Модель Cynefin (Кеневин)
Априорные знания о домене (о результате) или методе достижения результатов (об инструментах) в гипотезах
Априор. Знания –> обоснованные гипотезы
И домен и инструменты
решения задач известны
Проект TRL5+
Процесс, TRL 8-9
Waterfall
CRISP-DM, PM
ОКР ТУТ -> модель
Продукт тут (TRL 7+)
Метрики могут быть разные на разных этапах!
Нет ни понимания результата ни методов его достижения
Связи тоже не установить
Связи сложные, понимаются экспериментально
Количество
гипотез переходит в качество –> связь
Еще и не проект, TRL1-
Проект TRL1-4
Agile
Протокол исследователя
НИР ТУТ -> отчет

## Slide 5: Модель Cynefin (Кеневин)
Уровень команд 2-4
Априор. Знания –> обоснованные гипотезы
Лидер слабый,
Лидер доводит результат
Уровень команды 1-3
Waterfall
CRISP-DM, PM
ОКР ТУТ -> модель
Продукт тут
Метрики могут быть разные на разных этапах!
Уровень команды 3
Уровень команды или 5 или 3
Лидеры важны
Agile
Протокол исследователя
НИР ТУТ -> отчет
Лидер сильный
Процесс тут
Проект тут
Продукт копирует структуру команды!

## Slide 6: Цель и предпосылки к проекту
Бизнес\доменная-цель\Самоопределние команды
Описание всех общих предпосылок/проблем/мотивации решения, используемых в системе – с обоснованием от запроса бизнеса/домена
Что и для чего хочется сделать в домене
Почему станет лучше, чем сейчас, от использования ML
Что будем считать успехом итерации с точки зрения бизнеса
Можно ли говорить о Killer feature
Какие дополнительные эффекты могут быть
Как и какие в целом можно решать задачи (поле для R&D)
Степень проработанности подобных решений в мире на уровне Домена\облатси знаий\бизнес
Вариант 1

## Slide 7: Цель и предпосылки к проекту
Бизнес/доменные/продуктовые - требования и ограничения
Краткое описание требований
Ограничения (этика, приватность, безопасность, законодательство, доменные, квалификация и принятие ИИ пользователем, доверие)
Операционные ограничения, ограничения ПАК ограничения на время разработки
Что такое минимально успешный пилот
или на что повлияет решение (измеримые факторы),
Как именно будет использоваться разработка в целом в системе\бизнесе\вклад в области знаний и тд
Какие решения максимально ценны для пользователей
Какие решения максимально дешевы
Какие решения наиболее рискованные
Кому решения не выгодны и почему
Вариант 1

## Slide 8: SMART(ER):
Specific (конкретность)
Who: Команда Научного центра компетенций. Специалисты в обработке данных в медицинских и индустриальных приложениях машинного обучения.
•What: MVP(TRL6) системы в виде веб-приложения для классификации нарушений глазных заболеваний по ЭРГ сигналам.
•Where (где)? Проект Приоретет 2030 грант НЦК в рамках ИРИТ-РТФ УРФУ
•When (когда)? TRL6 в 2025 гг
•Which (который)? ЭРГ сигналы, для которых принимаются решния.
•Why: Это позволяет достичь целей приоритет-2030, развивает наши компетенции в домене и в инструментах работы в биомед. сигналами.
Вариант 2

## Slide 9: SMART(ER)
Measurable (измеримость):
Точность диагностики от 85% к 2025 году при полноте > 80%.
при этом работа сравнивается с результатами усл. “мед брата”
Реализация проекта в режиме скрининга на 2000 человек в 2026 году с 1 партнером.
Внедрение проекта у партнера в 2027 году.
Achievable (достижимость):
Риск на уровне проработки нового стандарта анализа ЭРГ сигналов.
проблема выборки редких болезней,
проблема классификации болезней (мы используем ICF).
Relevant (уместность, важность):
Важно в рамках международной кооперации,
В рамках компетенций нашего коллектива
Используемые методы своевременные (SOTA) БД сигналов соотв. Стандартам.
Time bound (ограниченность по срокам):
2024 г. TRL -4; 2025.01. TRL 5 2025.09. TRL 6; 2026.06. TRL 7.
Evaluation (обратная связь, анализ и оценка в итерациях):
ОС по публикациям (по ревью, что мы делаем в мире ИИ)
Проработка ОС от партнеров
Readjust (изменяемые, корректируемые в итерациях):
В процессе апробирования эксплуатации привлекается врач для оценки работы модели
Корректировка за счет досбора данных, доразметка данных с врачами.
Дополнительные фичи (не просто классификация, а top-3 классов или сегментация участков сигнала, указывающих на болезни).
Вариант 2

## Slide 10: Как правильно ставить цели по OKR
Чтобы поставить цель OKR нужно
Текущие состояние и проблемы в нем
Идеальный мир будущего где проблемы решены при помощи ИИ
1 этап
2 этап
Как из 1 достичь 2 (путь)
3 этап
Тут цель стратегическая
Тут задачи, гипотезы
Тут проблемы и мотивация
домен
домен
ИИ инструмент + какие то доменные знания (точки приложения инструмента)
Такая постановка соответствует принципу диалектики
Если цели достигнуты на 80% и более, значит были слишком легкими.
Достижение менее 50% считается неудачным результатом.
Оптимальный параметр — 60–70% выполнения целей.
Вариант 3

## Slide 11: Воронка ИКР: если НЕ, ТО..
Воронка ИКР — это лестница идеальных конечных результатов (от главного до менее идеальных). Например, как такая лестница может выглядеть в работе интернет-магазина:
ИКР 1. Каждый посетитель сайта совершает транзакцию (если НЕ, ТО..)
ИКР 2. Каждый посетитель сайта подписывается на новости компании (если НЕ, ТО..)
ИКР 3. Каждый посетитель сайта достигает микро-конверсии, которая близко коррелирует с совершением транзакции (если НЕ, ТО..)
ИКР 4. и т.д.
Формулировка такой цепи в любой системе, помогает максимально эффективно подойти к использованию всех входящих ресурсов.
https://ivanpalii.com/ideal-final-result/
Коэффициент идеальности = Сумма полезных функций / (Затраты + Нежелательные эффекты).
Вариант 4

## Slide 12: Задание 3. Гипотезы проекта
Постройте дерево метрик и проработайте специфику гипотез
Вариант 1 – Гипотезы каскадного документа
Вариант 2 – Через UserStoryMap
Вариант 3 – Через Scrum (оценка сложности командой в числа фибоначи)
Вариант 4 – Через диаграмму Мерседес (RAT + MVP)
Выберите 1 приоритетную гипотезу
Уточните требования\специфику гипотезы

## Slide 13: Построение Дерева Метрик
https://habr.com/ru/companies/otus/articles/694734/
Выбрать цель системы
Определить ключевые метрики системы (качественно), влияющие не цель
Разложить метрики на прокси-метрики 1 уровня (факторы влияющие на ключевые метрики)
Повторить разложение пока не дойдете до оценимых в ИИ метрик (их можно посчитать для ИИ)
  Лучше выбрать те метрики, которые можно быстро оценить в процессе работы системы с ИИ
  Могут быть и контр метрики, точность – полнота)
  Пользовательские метрики – например, время ожидания в интерфейсе (например точность – время работы)
Проанализируйте дерево: выявите его слабые места.
  Если есть результаты «до МЛ», то их надо учесть!
  Цена ошибок, риски сбоев модели
Определите максимальный потенциал метрики.
Сгенерируйте гипотезы, которые, по вашему мнению, вырастят метрику.
  Приоретизируйте гипотезы
Закон (принцип) Гудхарта: «Когда мера становится целью, она перестает быть хорошей мерой», потому что становится объектом манипулирования как прямого (фальсификация чисел), так и косвенного (работа исключительно для улучшения этой меры)
https://en.wikipedia.org/wiki/Goodhart%27s_law

## Slide 14: Специфика Гипотезы задач где нужен ИИ
Гипотеза №1: (проблема решается при помощи … подхода\модальности ИИ)
Как/какие конкретно применим ИИ технологии…
Что значит данные для ИИ технологии (сколько, какая разметка, качество, внешние критерии)
Верифицируемость гипотезы (численно подтвердить, метрики DS или компромисс метрик DS и продуктовы\доменых\бизнес метрик),
Что является опровержением гипотезы (фальсифицируемость, Есть ли baseline решения или внешнии критерии)
Гипотеза верна даже если … (минимальное решение)
Что нужно чтобы минимально достичь пользы (напр. по 1000 примеров каждого класса и 100 тыс. без разметки, нужен специалист, вычислительный кластер)
На ком/чем и как можно независимо проверить (тестовые условия, целевая аудитория) …
Вклад проверки гипотезы в общую структуру системы или область знаний\продукт\домен и тд
Степень проработанности подобных решений в мире на уровне DS
Гипотеза №2: …
Гипотеза №3: …
Вариант 1

## Slide 15: User Story MAP
Опишите пользователей и их роли. Какие пользователи ключевые?
Какие цели важны для ключевых пользователей?
Шаги, которые пользователь должен совершить чтобы дойти до цели? (Каким будет сценарий решения задачи пользователем)
Какие задачи получаются из этих шагов
Walking Skeleton
Что с технической точки зрения потребуется для достижения цели.
Какие еще вопросы останутся у пользователя после решения задачи?
Какие дополнительные эффекты получит пользователь?
Как самым простым способом можно решить задачу пользователя в рамках текущей системы
Уместен ли ИИ в таком решении
Вариант 2

## Slide 16: Оценка важности гипотез
Замерьте RICE SCORE гипотез
Приоретезируйте гипотезы
Для наиболее приорететных гипотез оцените возможность декомпозиции и время выполнения и рискованность.
Reach — охват
Impact — влияние
Confidence — уверенность в вашей оценке охвата, влияния и трудозатрат
Effort — трудозатраты
Вариант 2

## Slide 17: Поиск рискованных гипотез
Постройте диаграмму мерседесс гипотез
Выберите RAT гипотезу
Как RAT проверить проще?
Как мониторить гипотезу в работе
Что такое MVP для RAT
Приоритетные истории
Какие методы ИИ
Хватит ли данных
Вариант 4

## Slide 18
Уточенные требования к модели
Степень неформализации задачи (нужно ли ИИ вообще, или стат. Решение, правила)
Возможность ручного выделения признаков?
Риски автомтаизации (полу-автомат или автомат)
Подход к решению (Черный / Серый / Белый ящик, нужен ли ИИ, только ли ИИ)
Какие DS метрики используем и почему, как они связаны с Бизнесс метриками
Необходимо ли использование дискреминативного подхода?
Какое железо нужно для работы модели
Где будет модель (сервер, облако, конечное устройство)
Факторы работы модели (реальное время, пакетная обработка, по запросу, по расписанию, и тд)
Как обновить модель (дообучить, постоянно дообучать, полностью обновлять и тд)
Как мониторить модель
Факторы доверительного ИИ
Факторы человеко-центричного ИИ (какому решению будут доверить и понимать)
Как оценить качество обучения модели?
Как оценить качество работы на реальных данных?
Что такое замена, откат модели

## Slide 19
Подготовка данных
Общее описание данных
Примеры данных
Где эти данные можно взять? Сколько и как быстро можно копить данные?
Условия сбора данных (туман, сезонность, какие то еще факторы)
Какая подготовка данных нужна (очистка, форматы, визуализация, стат.гипотезы …)
Какие законодательные нормы могут быть (приватность, конфеденциальность, целостность)
Разметка данных для обучения
  Нужна ли разметка?
  Кто ее может сделать?
  Какая разметка нужна?
Как работать с данными в процессе работе модели
Что такое дрифт данных и какие могут быть

## Slide 20
Эксплуатация модели
    Кто пользователи?
    Как они будут работать с моделью?
    Как представить результаты пользователю (визуализация)
      top1 или top-k результатов (классы или вероятности), нужно ли сопоставление с входными данными
    Как узнать что модель удовлетворяет пользователям
    Что нужно для того, чтобы доверять модели
        Кто будет обучать и поддерживать пользователей?
    Кто и как будет поддерживать приложение, использующее модель МО?
      (напр. Для встроенного приложения)
  Когда и как выводить приложение из эксплуатации?
  Документация модели

## Slide 21: Lean DS
Как и Какие бизнес метрики проверяются гипотезой?
Какие метрики наиболее критичные (рискованные), наиболее быстрые, наиболее простые?
можно ли организовать Тесты на метрики прежде разработки,
Какие гипотеза наиболее простые, какие быстрые, какие наиболее рискованные?

## Slide 22: Задание 4. Проверка Гипотезы
Построить Блок-схему ЖЦ решения (гипотезы)
Проработать УГТ проекта и что они значат для решения
Проработать Риски и пути работы с ними, решения и определить наиболее критические риски
Разбить решение на этапы.
Каждый этап должен иметь критерии готовности, желательно тесты и тд
Построить диаграмму Ганта для решения (примерные итерации и шаги\этапы).
Ответить на вопрос как построенное решение покрывает анализ гипотезы.
Гипотезы, которые проверены не правильно, опасны!

## Slide 23: Блок-схема Жизненного цикла решения
Блок-схема для бейзлайна и основного MVP с ключевыми этапами решения задачи:
подготовка данных,
построение моделей,
оптимизация,
тестирование,
закрытие технического долга,
подготовка пилота,
развертывание
Мониторинг.
Схема обязательно включает в себя архитектуру бейзлайна. Если бейзлайн и основной MVP отличаются несущественно, то это может быть одна блок-схема.

## Slide 24
Уровни готовности проекта (УГТ) и что с этим делать
https://www.nature.com/articles/s41467-022-33128-9
TRL отвечает на вопрос «что значит сделаешь».
То есть это еще один показатель (измеримый показатель) достижения целей проекта.
На разных уровнях TRL разные цели.
MVP
POC

## Slide 25: УГТ \ TRL Проекта и Блоксхема
Где какой УГТ?
Факторы доверия

## Slide 26: Риски ЖЦ проекта
Где самое узкое место блок-схемы ЖЦ
Риски автоматизации (ML, переход на полный автомат и тд)
Риски технических ограничений
Риски безопасности
Риски работы команды
Риски данных тренировки
Риски деплоя
Риски данных работы
Риски доверия

## Slide 27
Lean Data Science: схема
https://leands.ai/ru

## Slide 28: Задание 5. Особенности датац-ентричного подхода
Опишите более подробно данные, приведите примеры.
Опишите процесс сбора данных
Опишите критерии качества данных и обучения на данных
Опишите документ разметки данных (шумы, ошибки, дисбаланс, …)?
Опишите особенности данных в режиме работы и их использование

## Slide 29: Особенности Сбора данных
Какие условия сбора данных должны быть?
Какие проблемы сбора и как проявятся:
выбросы/пропуски/влияние случайных факторов сбора (напр. шумы, неточность временных меток),
новизна (срок годности),
сезонность, условия, объем данных
ограниченность условий сбора ,
дисбаланс,
редкие но регулярные события
Можно ли использовать открытые датасет, предобучение, синтетические данные
Можно ли собрать «отложенные» данные (пока на том , что есть, потом добавим)
На сколько данные структурированы (сырые данные типа логи, изображения, csv или есть единообразие)
Необходимо ли поток данных, или сбор пачками, ретро данные и т.д.

## Slide 30: Критерии качества данных обучения и работы
Как валидировать метрики в процессе обучения (k-folds, hold-out,…)
как искать «плохие данные»
Как проверять стат. Значимость результатов?
Целесообразно ли метообучение (напр. Confident learning и тд) – к чему приведет с бюджет
качество,
сроки
Особенности данных в режиме работы и их использование
Может ли быть устаревание данных, разметки, структуры данных или концепции
Как искать «плохие данные»
Можно ли переразмечать в процессе работы модели
Как дособирать данные в процессе работы модели
Какие данные можно дособирать

## Slide 31: Критерии качества разметки
Нужен ли эксперт для интерпретации данных
Какая разметка данных минимально нужна
без учителя,
полная,
полу-контролируемая (самообучение, слабое обучение, не полная разметка)
Какая разметка подойдет
краудсорсинег, команад разработки, доменные специалисты),
какая проще/дешевле, какая менее рискованная.
Какие еще проблемы разметки могут быть (шумы, ошибки, дисбаланс, …)?

## Slide 32: Задание 6. Особенности доверительного ИИ
Опишите наиболее важные особенности доверительного ии для проекта на разных стадиях ЖЦ
Опишите особенности интерпретируемости ИИ в проекте
Опишите особенности робастности ИИ в проекте
Опишите особенности безопасности ИИ в проекте
Опишите важные факторы конфеденциальности и приватность и целостность данных в модели
Опишите важные факторы этичности, легитимности и недискрименируемости (а также социальной безопасности) модели.

## Slide 33: Особенности доверительного ИИ
Цели объяснимого ИИ в проекте
Возможно ли использовать интерпретируемый метод или post-hoc объяснимый метод. На что это повлияет с т.з. метрик?
Цели робастного ИИ в проекте?
Какие методы подойдут:
  Встроенные (линейная модель? Дерево?)
  Методы отбора признаков?
  Локальные методы?
Какой эффект для пользователя нужен (визуализация, полу-автомат с указанием причин решения, объяснимость для регулятора, …)

## Slide 34: Особенности доверительного ИИ
Цели робастного ИИ в проекте?
Какие факторы робастности наиболее сложно-выполнимы:
  Разнообразие набора данных
  Доменные сдвиги
  Шумы или другие возмущения данных
  Редкие данные, выбросы, сбои
  Баги и операционные проблемы
  Умышленные манипуляции (напр. состязательные атаки)
Как можно повысить робастность модели?
  Дата-методы
  Регуляризация
  Несколько подходов к решению задачи
  Оптимзиация,
Требуется ли состязательное обучение – какие факторы важны?

## Slide 35: Особенности безопасности
Какие факторы безопасности моделей наиболее рискованные
  Уязвимостей ИИ,
  Непредсказуемости ИИ,
  Новых угроз конфиденциальности,
  Непрозрачности ИИ,
  Проблем спецификации ИИ,
  Проблем использования ИИ,
  Проблем внедрения ИИ,
  сбоев системного оборудования
Как обеспечить безопасность ИИ:
  Контроль за данными в известных услвоиях
  Избыточность решений
  Мониторинг отдельных компонент модели
  Повышение надежности, сжатие и нестандартные модели, аппарато-завивимые решения и тд
  Тестирование моделей (какие тесты)
Факторы приватности, конфиденциальности и целостности данных:
  Необходимо ли федеративное, дифференциальное, гомоморфное обучение или обучение на синтетических данных в синтетических средах?

## Slide 36: Задание 6. Монторинг
Предусмотреть мониторинг нужного вида (уровня) в системе.
Определить факторы\метрики, требующие мониторинга
Определить стратегию тестирования модели при обучении, вводе в эксплуатацию, замене \дообучении и тд

## Slide 37: Особенности мониторинга
Какой уровень мониторинга нужен с точки зр. Бюджета нагрузки и тд (логи, альреты, постоянный мониторинг)
Какие цели могут решаться мониторингом модели (построение continual learning, тестирование модели на дообучение, досбор данных, аномалии, инцеденты и тд)
Как тестировать модель (ранее тест., A\B и тд) по каким метрикам.
Какие цели могут решаться операционным мониторингом (ошибки железа, построение CI/CD, авторазметка данных, защита и тд)
Какие цели могут решаться BI мониторингом (замена, необходимость: модель, железо, данные и тд)
Какие типичные инцеденты могут произойти (сдвиги данных, ошибки работы модели, концепции, разметки, утечки данных (data leaks), заражения и атаки)

## Slide 38
Жизненный цикл по Ролям
CRIPS-DM в Agile В Ролях
Где bottleneck? Что мешает? В команде, в домене, в организации
Продукт копирует структуру команды!
Кто стейкхолдеры, чего они хотят
Как взаимодействовать с другими командами
Где заканчивается работа команды
Как эксплуатировать без команды?
Или с заменой участников команды?
Какие Роли наиболее важны?
Кто владелец продукта

## Slide 39
Какие Бизнес/Доменные/продуктовые метрики есть и как их измерить
    Понимание бизнес-целей (Business Understanding) или Domain Understanding (понимание области приложений ИИ)
    через оценку текущей ситуации определяются бизнес-цели (доменные цели) и требования, а также разрабатывается предварительный план проекта;
    ИИ - это инструмент, Домен – то,куда ИИ прикладывается.
Бизнес/продукт/доменные метрики | Data science метрики
Центральные метрики (focus metrics): Экономический эффект | Точность модели (в широком смысле) – соответствие отдельных результатов работы модели реальным данным (в среднем по каждому примеру) (Acc, R,P, Auc, MSE, MAPE,…, )
ТТХ (в широком смысле) в терминах продукта (% отклонений по протоколу испытаний), | Производительность модели – время работы модели на том или ином «железе»
Сопутствующие показатели: требования к узлам и составляющим, промежуточные показатели, напр. удержание клиента | Экспертная оценка работы модели (RLHF) Статистические тесты результатов модели (разброс рез, соотв. Распределению и т.д.)
Совместимость с другими решениями, нормативной базой, | Тесты на доверительный ИИ